| Họ tên: Hồ Lý Minh Lữ | Đồ án: Chuyên ngành |
| --- | --- |
| MSSV: 110122231 | GVHD: Trịnh Quốc Việt |
| Đề tài:Website Chia sẻ tài liệu và Học tập trực tuyến |  |

| Thời gian | Công việc | Đã làm được | Công cụ, môi trường, ngôn ngữ, phương pháp | Kết quả | Chưa làm được | Lý do | Hướng khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Từ ngày 10/11/2025 đến 16/11/2025 | Phân tích yêu cầu: Xác định rõ các tính năng chính (User, Tài liệu, Khóa học). | Có tìm hiểu các web tương tự nên cũng đã xác định được một số tính năng cơ bản cho Người dùng, Tài liệu, Khóa học, Lớp học. | Trình duyệt web, nghiên cứu tài liệu. | Biết đường xây dựng các tính năng chức năng cho từng đối tượng có trong web. | Chưa biết được một số tính năng nâng cao khác. | Đang trong giai đoạn nền tản nên chưa có tìm hiểu sâu. | Sau khi hoàn thành giai đoạn nền tảng cho các đối tượng mới tiến hành nghiên cứu tới. |
|  | Nghiên cứu công nghệ: Xác nhận chắc chắn tech stack (Vue.js, Node.js, MongoDB) | Do có tìm hiểu và làm đồ án môn học nên đã có kiếm thức và biết sử dụng: Vue.js, Node.js, MongoDB. | Visual Studio Code, Vue, Node Js, MongoDB Compass, Docker Desktop. | Đã cài đặt xong các công cụ cần thiết để thực hiện. Cài xong các thư viện, môi trường rồi. |  |  |  |
|  | Thiết kế Cơ sở dữ liệu: Vẽ ERD chi tiết. | Đã thiết kế cơ sở dữ liệu cho từng đối tượng trong web. | MongoDB Compass, Visual Studio Code | Có các Collection lưu trữ cho từng đối tượng | Chưa có ERD chi tiết. Chưa thiết kế hết Collection. | Sử dụng CDSL phi quan hệ nên không cần thiết có ERD. Do mỗi lần thực hiện đều tập trung vào chỉ 1 Collection nên các Collection phía sau chưa có thực hiện chưa cần thiết kế |  |
|  | Thiết kế UI/UX: Phác thảo wireframe cho các trang chính (Trang chủ, Đăng nhập, Danh sách tài liệu/khóa học,…). | Đã thiết kế giao diện cho trang chủ, Trang khóa học, Trang tài liệu, Trang hồ sơ người dùng,… | Visual Studio Code | Hoàn thành các giao diện cơ bản của một trang web. | Chưa có đầy đủ các trang giao diện hết | Đang thực hiện | Đang thực hiện |
|  | Thiết lập dự án: Tạo project Vue.js và Node.js, kết nối GitHub. | Đã thực hiện | Visual Studio Code | Thiết lập xong cấu trúc dự án, đưa lên Repo github để lưu trữ | Chưa mời GVHD colab | Chưa liên hệ GV | Chuẩn bị liên hệ |
|  | Triển khai Backend cốt lõi: Thiết lập Express.js, kết nối MongoDB, tạo các model cơ bản (User, Document). | Đã thiết lập xây dựng ứng dụng web và API trên nền tảng Node.js. Kết nối với MongoDB thành công. Đã tạo được các services như Auth, Doccument, Course. | MongoDB Compass, Visual Studio Code | Đã có cấu trúc nền tản dự án. Đã có CDSL, có kết nối thêm, sửa, xóa được. | Còn một số API chưa làm được. Một số services chưa được tạo. | Do đang còn thực hiện các API và services cũ cho hoàn thiện mới tiếp tục các API và services mới. | Sẽ thực hiện trong thời gian sớm nhất sau khi hoàn thành các API, services đang trong quá trình thực hiện. |
|  | Phát triển Frontend: Xây dựng layout chung (Header, Footer, Navigation), trang Đăng ký/Đăng nhập. | Đã thực hiện | MongoDB Compass, Visual Studio Code | Có giao diện Header, Footer, Navigation, Đăng ký/Đăng nhập. |  |  |  |