| Họ tên: Hồ Lý Minh Lữ | Đồ án: Chuyên ngành |
| --- | --- |
| MSSV: 110122231 | GVHD: Trịnh Quốc Việt |
| Đề tài:Website Chia sẻ tài liệu và Học tập trực tuyến |  |

| Thời gian | Công việc | Đã làm được | Công cụ, môi trường, ngôn ngữ, phương pháp | Kết quả | Chưa làm được | Lý do | Hướng khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Từ ngày 08/12/2025 đến 14/12/2025 | Hoàn thiện Tài liệu: Thêm chức năng Tìm kiếm, Lọc danh mục cho tài liệu. | Đã hoàn thành | Visual Studio Code, MongoDB | Có thanh tìm kiếm, có bộ lọc tìm kiếm |  |  |  |
|  | Phát triển Khóa học, Lớp học (Backend): Tạo model Khóa học, API tạo khóa học, thêm bài học (video, tài liệu). | Phát triển Khóa học, Tạo model Khóa học, API tạo khóa học, thêm bài học (video, tài liệu). | Visual Studio Code, MongoDB | Có trang hiển thị danh sách khóa học, có thể đăng ký học khóa học | Phát triển Lớp học | Nhiều công việc nên chưa có đủ thời gian. | Đẩy nhanh tiến độ thực hiện. |
|  | - Frontend: Xây dựng trang Tạo khóa học, lớp học (dành cho Giảng viên). | Xây dựng trang Tạo khóa học | Visual Studio Code, MongoDB | Có trang tạo khóa học, chỉ có tài khoản giảng viên mới được tạo khóa học. Có thể tạo và đưa khóa học lên web . | Xây dựng trang Tạo lớp học | Nhiều công việc nên chưa có đủ thời gian. | Đẩy nhanh tiến độ thực hiện. |
|  | Frontend Khóa học: Xây dựng trang Chi tiết khóa học và Trang học video cho học viên. | Đã hoàn thành | Visual Studio Code, MongoDB | Có trang thông tin khóa học, trang học khóa học, có lưu tiến độ học |  |  |  |
|  | Tính năng Tương tác: Phát triển chức năng Bình luận cho cả Tài liệu và Khóa học (Backend API & Frontend). |  |  |  | Phát triển chức năng Bình luận cho cả Tài liệu và Khóa học | Này khá khó nên em phải có thời gian nghiên cứu và áp dụng. | Nghiên cứu và thực hiện trong thời gian sớm nhất. |
|  | Bắt đầu kiểm thử: Viết Unit Test cho các API quan trọng. | Đã thực hiện được 1 phần | Visual Studio Code, MongoDB | Có file test các api quan trọng |  |  |  |