| Họ tên: Hồ Lý Minh Lữ | Đồ án: Chuyên ngành |
| --- | --- |
| MSSV: 110122231 | GVHD: Trịnh Quốc Việt |
| Đề tài:Website Chia sẻ tài liệu và Học tập trực tuyến |  |

| Thời gian | Công việc | Đã làm được | Công cụ, môi trường, ngôn ngữ, phương pháp | Kết quả | Chưa làm được | Lý do | Hướng khắc phục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Từ ngày 22/12/2025 đến 28/12/2025 | Hoàn thiện Tài liệu: Thêm chức năng Tìm kiếm, Lọc danh mục cho tài liệu. | Đã hoàn thành | Visual Studio Code, MongoDB | Đã có bộ lọc cho tài liệu. |  |  |  |
|  | Tích hợp cuối: Ghép nối tất cả các tính năng, đảm bảo luồng hoạt động mượt mà. | Đã hoàn thành | Visual Studio Code, MongoDB | Luồng hoạt động, trải nghiệm của người dùng đã OK. |  |  |  |
|  | Tối ưu hóa: Sửa lỗi (bug), tối ưu giao diện cho mobile (responsive), tối ưu tốc độ tải trang. | Giao diện cho Mobile còn hơi xấu. | Visual Studio Code, MongoDB | Đã hoàn thành giao diện người dùng. | Làm cho giao diện Mobile đẹp hơn. | Không có thời gian. | Nếu có thời gian sẽ làm thêm hoặc sẽ phát triển trong tương lai. |
|  | Tích hợp thanh toán PayOS | Đã hoàn thành | Visual Studio Code, MongoDB | Có thể thanh toán khóa học OK |  |  |  |
|  | Kiểm thử tích hợp: Chạy thử toàn bộ hệ thống, kiểm tra lỗi. | Đã hoàn thành | Visual Studio Code, MongoDB | Hiện tại không còn phát hiện lỗi. |  |  |  |
|  | Chuẩn bị Triển khai: Build sản phẩm, chuẩn bị môi trường deploy. | Đã hoàn thành |  |  |  |  |  |
|  | Triển khai (Deploy): Đưa website lên internet. | Đã thực hiện | Visual Studio Code, MongoDB Docker | Đã đóng gói Docker | Chưa deploy vì không có host. Mấy cái free thì không không deploy được backend chạy. | Chưa có kinh nghiệm, tài chính. | Sẽ phát triển trong tương lai. |
|  | Kiểm thử chấp nhận (UAT): Chạy thử nghiệm lần cuối trên môi trường thực tế. | Đã thực hiện | Visual Studio Code, MongoDB Docker | Web chạy ổn định trên Docker |  |  |  |
|  | Viết báo cáo & Slide: Hoàn thiện tài liệu báo cáo đồ án và bài thuyết trình. | Đang thực hiện | Word | Đang viết | Chưa xong cuốn báo cáo, poster, slide ppt. | Đang làm | Đang làm |